AIpindou 项目分析报告

图片转拼豆图纸桌面软件接手评估

生成日期：2026-05-28

本报告基于当前仓库的只读分析生成，用于项目接手、技术判断和后续迭代规划。结论聚焦可运行性、功能完成度、风险点和下一步交付路线。

# 一、执行摘要

AIpindou 当前已经具备较完整的前端闭环，不是需要从零开发的项目。它已经覆盖图片导入、网格化、色卡匹配、预览统计、局部微调和 PNG/JSON/CSV 导出等核心流程。

总体判断：前端 MVP 已基本成型，部分增强能力已经提前实现；桌面壳具备打包配置；后端目录更像历史或预留代码，当前不应作为 MVP 运行依赖。

# 二、项目概览

项目定位：面向拼豆创作用户的桌面软件，把图片自动转换为可制作的拼豆图纸。

当前最小闭环：导入图片、按网格生成拼豆图、匹配基础色卡、预览统计、导出 PNG/JSON，并打包为 Windows exe。

当前技术路线：Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Electron，图像处理主要通过浏览器 Canvas 和本地模型完成。

| 维度 | 当前状态 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 单页应用，核心页面集中在 Home.vue | 主流程清晰，功能集中，便于继续迭代 |
| 桌面端 | Electron 主进程、preload、Provider 存储和打包配置已存在 | 已具备 Windows portable exe 打包基础 |
| 图像算法 | Canvas 网格化、主色/平均色采样、近似色合并 | 可满足基础拼豆图生成 |
| AI 能力 | 本地背景分割、面部轮廓增强、外部 AI Provider | 亮点较多，但需补隐私提示和稳定性验证 |
| 后端 | Express 代码存在但 service 缺失 | 不建议纳入当前 MVP 依赖 |

# 三、技术架构分析

## 3.1 前端架构

前端位于 frontend/，采用 Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus。核心页面为 frontend/src/views/Home.vue。

pixelation.ts：负责图片到拼豆网格的主算法。

pattern-render.ts：负责画布渲染、网格线、色号和导出图例。

pattern-export.ts：负责 JSON 和 CSV 数据导出。

pixel-editing.ts：负责排除颜色、替换单格颜色、刷新统计。

background-segmentation.ts：负责本地背景分割流程。

face-contour-enhancement.ts：负责面部轮廓增强。

watermark.ts：负责明水印和 DCT 暗水印。

## 3.2 Electron 桌面壳

Electron 代码位于 electron/，负责桌面窗口、IPC 暴露、自定义 AI Provider 配置存储和外部图像模型调用。

根 package.json 已配置 electron-builder，目标为 Windows portable 包，产物目录为 release。

## 3.3 后端目录

backend/ 中存在 Express controller，但引用的 ImageService、ColorService、ExportService 未在仓库中出现。当前应视为预留或历史代码，不建议作为运行链路的一部分。

# 四、已实现功能

| 功能模块 | 已实现内容 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 图片导入 | 点击选择、拖拽导入，支持 PNG/JPEG/WebP/GIF | 较完整 |
| 网格生成 | 横向颗数可调，纵向按原图比例自动计算 | 较完整 |
| 转换算法 | 主色模式、平均色模式、近似色合并、透明格处理 | 可用 |
| 色卡系统 | MARD 多档位色卡，多厂商编号映射 | 较强 |
| 预览统计 | 圆珠/方格渲染、总颗数、颜色数、用色清单 | 较完整 |
| 微调编辑 | 画笔、吸管、缩放、单格改色、辅助显示 | 基础可用 |
| 背景擦除 | ONNX U2NetP，本地 WebGPU/WASM 推理 | 增强能力 |
| 轮廓增强 | MediaPipe face landmarker，启发式兜底 | 增强能力 |
| 导出 | PNG、JSON、CSV | 缺 PDF/分页打印 |
| AI 优化 | 自定义 Provider，DashScope Wan2.6 预设 | 需安全提示 |

# 五、与目标需求匹配度

| 目标需求 | 当前匹配度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动生成拼豆图纸 | 高 | 核心转换链路已经打通 |
| 风格调整 | 中 | 已有主色/平均、渲染样式、AI 优化，但缺少产品化风格预设 |
| 自定义色块调整 | 中 | 已有单格改色和排除颜色，缺批量替换、撤销/重做、自定义色卡 |
| 色卡匹配 | 高 | MARD 档位和多厂商编号已实现 |
| 导出图纸 | 中 | PNG/JSON/CSV 已实现，PDF 和打印布局缺失 |
| Windows exe | 中 | 打包配置存在，但依赖未安装，尚未验证 |

# 六、主要风险与问题

依赖未安装：当前 node_modules 和 frontend/node_modules 不存在，npm test 因 vitest 缺失而失败。

后端不可用：backend controller 引用缺失 service，短期不应纳入交付链路。

旧文档与实际技术栈不一致：旧文档仍出现 React、Ant Design、Redux、Konva 等描述，需清理。

PDF/打印能力缺失：现有 PNG 导出可用，但真实制作场景更需要 A4 分页和 PDF 图纸。

编辑效率不足：单格微调已可用，但缺批量替换、区域编辑、撤销/重做和工程保存。

隐私提示不足：本地 AI 与外部 AI Provider 的边界需要在 UI 和文档中明确。

色卡数据需专项校验：多厂商编号和 RGB 数据直接影响真实采购和制作准确性。

# 七、产品短板

当前项目的技术能力已经超过普通 MVP，但产品化体验仍有几处短板。

缺少工程文件保存和再次打开能力，用户难以长期编辑同一图纸。

缺少面向普通用户的风格预设，参数虽多但理解成本偏高。

缺少打印友好的 PDF 图纸和分页策略。

缺少批量编辑能力，真实大图微调成本较高。

缺少新手引导和隐私说明，特别是外部 AI 调用场景。

# 八、建议迭代路线

| 阶段 | 目标 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 稳定接手 | 安装依赖；跑通测试、构建和 exe 打包；修正文档；标记后端为预留 |
| 第二阶段 | 完成图纸交付闭环 | 增加 PDF 导出、A4 分页、标题/尺寸/用色清单和工程保存 |
| 第三阶段 | 强化编辑体验 | 撤销/重做、批量颜色替换、区域选择、原图对照、色号搜索 |
| 第四阶段 | 产品化风格能力 | 头像清晰、卡通高饱和、照片柔和、少色省豆、轮廓增强等预设 |

# 九、结论建议

AIpindou 已经有一个可继续推进的好底子。下一步不建议重写，而应优先验证可运行性、收敛产品边界并补齐真实交付所需的 PDF/打印与编辑工作流。

建议近期目标是把项目从“技术原型”推进到“可给真实拼豆用户试用”的版本。最关键的三件事是：

验证工程可运行、可测试、可打包。

补齐 PDF、分页打印和工程保存能力。

强化批量编辑、自定义色块和风格预设体验。

# 附录：手机阅读交付方式

飞书云文档：推荐方式，新建后可在手机飞书中直接打开阅读。

本地 PDF：保存在项目 docs 目录，可通过微信文件传输助手、飞书文件、数据线或网盘同步到手机。

邮件、微信、短信直发：当前环境没有已配置连接器，不能直接发送。

二维码：如果飞书返回可访问链接，后续可生成二维码图片用于手机扫码。